# Projekt

# UMOWA  nr GKA 1/1/2017

na  „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim o segment dla klas 1-III -220 uczniów oraz rozbudowę części istniejącej z kuchnią ”

dnia:  ..........2017r.   w  Jabłonowie Pomorskim

pomiędzy

1. Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie

z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim, przy ul. Głównej 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie,

NIP : 874-17-64-775, REGON : 871118431

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez: Przemysława Górskiego –Burmistrza Miasta i Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy : Marzanny Fettke

a

2. ……………………………………

z siedzibą w …………………………………………………..

NIP: ………………, REGON : ……………………….

reprezentowanym przez:

Zwanym dalej „Projektantem”  zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Na podstawie  postępowania w trybie Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze. zm.)

przeprowadzonego w dniu 24.10.2016r.

Projektant zobowiązuje się do wykonania następującego zakresu dokumentacji:

1. Koncepcja zagospodarowania terenu – 2 egz., wersja elektroniczna na płycie CD – 1 egz.

2. Dokumentacja badania podłoża gruntowego – 2 egz.

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach  – 2 egz.

4. Projekt budowalny (wykonawczy) wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego,

ostatecznej decyzji zatwierdzającej pozwolenie na budowę – 5 egz., wersja elektroniczna na   płycie CD – 1 egz

5. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egz., wersja elektroniczna na płycie CD

– 1 egz.

6. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz., wersja

elektroniczna na płycie CD – 1 egz.

7. Decyzja na zbieranie i magazynowanie odpadów wraz z uzyskaniem, w imieniu Zmawiającego, ostatecznej decyzji na zbieranie – 1 egz.

8. Informacja BIOZ – 5 egz., wersja elektroniczna na płycie CD – 1 egz.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich decyzję  niezbędnych do realizacji

dokumentacji projektowych

§ 3

1. Projektant zobowiązuje się dostarczyć projekt w zakresie wymienionym  w § 1 umowy prawomocnym pozwoleniem na budowę w  5 egz. wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac oraz pozwoleniem na budowę  w terminie do: ………….

2 .Projekt budowlany lub część stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinny być

zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że są wykonane

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostają wydane w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3.Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§ 4

Strony ustalają wynagrodzenie za projekt budowlany w formie ryczałtu na kwotę :

netto ……………. zł , brutto: ………………… zł ( słownie ………………………………….     złotych 00/100)

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie projektów budowlanych  będzie następowała po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury.

2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować faktury Projektanta w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§ 6

Jeżeli w toku wykonywania projektu budowlanego zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w §1 umowy, Projektant wykona je po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami.

§ 7

1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi kar umownych:

# za zwłokę w dostarczeniu określonych w § 2 danych do wykonania projektu

# budowlanego w wysokości  0,1% wynagrodzenia za te prace na każdy dzień  zwłoki .

# b) za spowodowanie przerwy w wykonaniu projektu budowlanego lub odstąpienie

# od wykonania z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności,

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część projektu, którego

opracowanie przerwano lub od której Zamawiający odstąpił.

# c) za zwłokę w zapłacie faktury, niezależnie od ustawowych odsetek za opóźnienie w za

# płacie tej faktury, w wysokości 0,1% wysokości faktury za każdy dzień zwłoki.

2) Projektant jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu projektu, dla której ustalono termin odbioru, w wysokości

0,1% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu

ich dostarczenia.

b) za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości  0,1% dziennie za każdy dzień

zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

c)   za odstąpienie od umowy przez Projektanta lub z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Projektant, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część

projektu, od której opracowania Projektant  odstąpił.

- strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 8

Zamawiający wyraża zgodę  na zawarcie umowy o wykonanie części projektu z innym projektantem

§ 9

Projektant zobowiązuje się do pełnienia czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy  a także zobowiązuje się do przybycia na budowę po uprzednim ustaleniu sposobu wynagrodzenia.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 11

Projektant może żądać zmiany terminu wykonania projektu budowlanego w wypadku, gdy Zamawiający opóźni się z dostarczeniem bądź zmieni dane niezbędne do jego wykonania, rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy projektu.

§ 12

1.Ze strony Wykonawcy upoważnionym do  kierowania pracami projektowymi będzie Pan

………………………………………

# 2. Ze strony  Zamawiającego koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków

# umownych  będzie Pan  Artur Lula

§ 13

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo Budowlane.

2.W przypadku skierowania sporu na drogę sądową, sądem rozstrzygającym będzie właściwy  sąd  powszechny.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                               Projektant: