***Załącznik nr 2***

SPECYFIKACJA PRAC

***Renowacja konfesjonałów i empory kolatorskiej w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamek***

**Przedmiot zamówienia*:***

Renowacja konfesjonałów i empory kolatorskiej w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamek

**Roboty obejmują następujące prace:**

* Przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej obiektu kościoła w obecności przedstawiciela Zamawiającego, ks. **Sławomira Sobierajskiego** – Proboszcza Parafii, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem tel.: 509569168. W związku z tym, że prace przy kościele trwają od kilku lat, ze względu na dobro zabytku niezbędne jest zapoznanie się z efektami dotychczas przeprowadzonych prac, celem ujednolicenia dalszego działania oraz w celu zapoznania się z dokumentacją projektową, która nie została opublikowana wraz z niniejszą procedurą zakupową. Oferta złożona bez udokumentowanej wizji lokalnej zostanie odrzucona.
* Dokumentacja fotograficzna obiektu przed i w trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich
* Demontaż rzeźb, konfesjonałów oraz innych ruchomych elementów obiektów – w trakcie wykonywania demontażu konieczne jest udokumentowanie lokalizacji poszczególnych postaci
* Elementy nie nadające się do demontażu należy wykonywać na miejscu w kościele
* Transport obiektów do pracowni konserwatorskiej
* Usunięcie luźnych zabrudzeń z obiektu (kurzu, mączki drzewnej)
* Usunięcie wtórnych warstw malarskich – zabieg przeprowadzony zostanie metodą chemiczną: odpowiednie kompozycje rozpuszczalników oraz mechanicznie usunięcie skalpelem
* Usunięcie wadliwych uzupełnień drewna i zaprawy niespełniających już swojej roli konstrukcyjnej i estetycznej
* Dezynfekcja wraz z dezynsekcją obiektu
* Wzmocnienie osłabionych części drewnianej struktury – zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu roztworu żywicy termoplastycznej.
* Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów rzeźb i elementów snycerskich
* Uzupełnienie ubytków zaprawy
* Zaizolowanie oryginalnych wymalowań werniksem akrylowym
* Uzupełnienie ubytków oryginalnej warstwy malarskiej
* Uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń na mikstion olejny
* Transport, aklimatyzacja i montaż rzeźb i innych zdemontowanych elementów oraz konfesjonałów
* Dokumentacja fotograficzna i opisowa wykonanych prac
* Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie tablicy informacyjnej z danymi o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Wykonanie tablicy po akceptacji projektu przez Zamawiającego.